- V Praze dne 6. dubna 2011

- Č.j.: SÚJB/KÚ/5886/2011

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen jako„ZD“)

podlimitní veřejné zakázky na služby zadávané dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon“)

| Zadavatel – IČ | : | ČR-Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen SÚJB) – 48136069 |
| --- | --- | --- |
| Sídlo | : | Senovážné náměstí č. 1585/9, 110 00 Praha 1 |
| Profil zadavatele | : | http://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/48136069 |
| Druh zadávacího řízení | : | dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) |
| Veřejná zakázka | : | Podlimitní |
| Veřejná zakázka na | : | Služby |
| Název veřejné zakázky | : | Posouzení části bezpečnostní dokumentace nového jaderného zdroje a přehodnocení podkladů týkajících se lokality Temelín na základě požadavků Evropské Komise s ohledem na havárii elektrárny Fukušima v Japonsku |
| Číslo jednací veřejné zakázky | : | SÚJB/KÚ/5885/2011 |
| Číslo části veřejné zakázky | : | Zakázka není rozdělena na části |
| Datum vyhlášení | : | 8. duben 2011 |
| Označení obálek | : | „NEOTEVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - NJZ“ |
| Lhůta pro podání nabídek | : | do 6. května 2011 do 11.00 hod. |
| Otevírání nabídek | : | 9. května 2011 v 11.00 hod. v sídle zadavatele |
| Zadávací lhůta | : | do 31. července 2011 |
| Zmocněnec zadavatele | : | Ing. Ján Štuller, e-mail: njz@sujb.cz |

- KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Služby

| - Název | - CPV |
| --- | --- |
| - Posouzení části bezpečnostní dokumentace nového jaderného zdroje a přehodnocení podkladů týkajících se lokality Temelín na základě požadavků Evropské Komise s ohledem na havárii elektrárny Fukušima v Japonsku | - 71351200-5 - (Geologické a geofyzikální poradenství) |

- Předpokládaná hodnota veřejné zakázky za 3 roky je 2 200 000 Kč bez DPH.

- VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A TECHNICKÉ PODMÍNKY

- II.1. Název

- Posouzení části bezpečnostní dokumentace nového jaderného zdroje a  přehodnocení podkladů týkajících se lokality Temelín na základě požadavků Evropské Komise s ohledem na havárii elektrárny Fukušima v Japonsku.

- II.2. Anotace

- Předmětem veřejné zakázky  (dále jako „VZ“) je:

- Vypracování kriteriální báze, tj. vypracování souboru detailních odborných kriterií pro hodnocení vhodnosti lokality pro výstavbu a provoz jaderné elektrárny z hlediska geologie, seismicity, geotechniky a hydrologie. Tato kritéria budou rovněž aplikovatelná pro nezávislé odborné posouzení části bezpečnostní dokumentace „nového jaderného zdroje v lokalitě Temelín“ (dále „NJZ“). Tato kritéria budou odvozena od požadavků na umísťování jaderných elektráren stanovených zákonem č. 18/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Atomový zákon“) a jeho prováděcími předpisy – zejména vyhláškou č. 215/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška 215“). Tento soubor detailních odborných kriterií musí zhotovitel předat objednateli nejpozději dva týdny před prvním kontrolním dnem (dále jen „KD1“).

- Vypracování doporučení pro zpracování části kapitoly 2 Zadávací bezpečnostní zprávy, tj. vypracování souboru obecných a detailních doporučení pro obsah a rozsah části bezpečnostní dokumentace týkající se hodnocení vhodnosti lokality pro výstavbu a provoz jaderné elektrárny. Touto částí bezpečnostní dokumentace je část kapitoly 2 Zadávací bezpečnostní zprávy (dále jen „ZBZ“). Tato doporučení budou vycházet zejména z požadavků na umísťování jaderných elektráren stanovených Atomovým zákonem a Vyhláškou 215 a dále z detailních odborných kriterií navržených podle bodu II.4.1. Tato doporučení musí zhotovitel předat objednateli nejpozději dva týdny před prvním kontrolním dnem KD1.

- Vypracování návrhu postupů a činností pracovníků SUJB (tj. pracovníci SÚJB popřípadě jimi nasmlouvaní experti) pro jejich nezávislé odborné posuzování části kapitoly 2 ZBZ. Tento návrh postupů a činností bude v oblasti kriterií přijatelnosti vycházet zejména z požadavků na umísťování jaderných elektráren stanovených Atomovým zákonem a Vyhláškou 215 a z detailních odborných kriterií navržených podle bodu II.4.1. Tento návrh bude také v plné míře odrážet soubor doporučení pro zpracování části kapitoly 2 ZBZ vypracovaný podle bodu II.4.2. Tento návrh postupů a činností musí zhotovitel předat objednateli nejpozději dva týdny před druhým kontrolním dnem KD2.

- Provedení nezávislého odborného posouzení části kapitoly 2 ZBZ pro NJZ. Toto posouzení bude pokrývat kapitolu 2 ZBZ pro NJZ v oblasti geologie, seismologie, geotechniky a hydrologie včetně výchozích podkladů, na základě kterých je daná část ZBZ zpracována a na které se ZBZ odvolává nebo které ZBZ uvádí jako přílohy. Toto posouzení bude provedeno v souladu s návrhem postupů a činností vypracovaných podle bodu II.4.3. a v návaznosti na požadavky na umísťování jaderných elektráren stanovených Atomovým zákonem a Vyhláškou 215 a dále v návaznosti na soubor detailních odborných kriterií navržených podle bodu II.4.1. Jednotlivá dílčí plnění této části zakázky zhotovitelem budou termínově navázána na postupné zpřístupňování dokumentace objednatelem (postupné zpřístupňování dokumentace k odbornému posouzení). Z větší části bude tato dokumentace postupně zpřístupňována zhotoviteli v druhé polovině roku 2012 s tím, že veškerá dokumentace pro nezávislé odborné posouzení bude zpřístupněna zhotoviteli do 30. dubna 2013.

- Provedení nezávislého odborného posouzení vybraných částí bezpečnostní dokumentace týkající se hodnocení vhodnosti lokality Temelín pro provoz jaderné elektrárny typu VVER 1000/320 s ohledem na doporučení Evropské Komise (dále jen jako EK), která budou přijata  v návaznosti na havárii JE Fukushima v Japonsku.

II.3. Oborový rozsah předmětu zakázky

- Oborový rozsah zahrnuje:

- oblast „geologie,  seismologie a geotechnika“ (zejména geologické a seismologické podklady regionu, stanovení úrovně referenčních zemětřesení, stabilita podloží, výskyt krasových útvarů, vulkanické a postvulkanické činnosti – výrony plynů a minerálních vod, existence a vliv podzemních děl),

- oblast „hydrologie“ (popis hydrologie, zátopy, možná selhání přehrad, zvážení nízkého stavu vody, doby rozptýlení, rozředění a transportu havarijního vypouštění kapalných výpustí povrchových vod, podzemní vody atd.).

II.4. Předmět veřejné zakázky

II.4.1. Vypracování kriteriální báze

Dodavatel rozpracuje kriteriální bázi, tj. soubor detailních odborných kriterií pro hodnocení vhodnosti lokality pro výstavbu a provoz jaderné elektrárny z hlediska geologie, seismicity, geotechniky a hydrologie. Tato kriteria budou zpracována tak, aby byla rovněž aplikovatelná pro nezávislé odborné posouzení části kapitoly 2 ZBZ NJZ vztahující se k hodnocení vhodnosti lokality pro tento zdroj.

- Detailními odbornými kritérii pro hodnocení vhodnosti lokality, se míní kvalitativní a kvantitativní kriteria přijatelnosti hodnocení vhodnosti lokality, odvozená od požadavků českého atomového práva, tj. od požadavků stanovených zejména Atomovým zákonem a jeho prováděcím předpisem - Vyhláškou 215.

- Při rozpracování těchto odvozených kriterií se bude dodavatel opírat vedle výše uvedených právních norem českého atomového práva i o:

- relevantní doporučení mezinárodních organizací, zejména Mezinárodní agentury pro atomovou energii a

- uznávanou mezinárodní praxi.

Zhotovitel rozpracuje tato detailní odborná kriteria do formy kvalitativních a kvantitativních kriterií přijatelnosti tak, aby se dle nich dala jednoznačně vyhodnocovat vhodnost lokality a zároveň i dostatečnost a kvalita průkazů o vhodnosti lokality pro výstavbu NJZ, která budou obsažena v ZBZ NJZ.

II.4.2. Vypracování doporučení pro zpracování části kapitoly 2 ZBZ

Zhotovitel vypracuje soubor obecných doporučení pro obsah části kapitoly 2 ZBZ a detailní doporučení pro rozsah a hloubku průkazů, které mají být zpracovány, popsány a doloženy v části kapitoly 2 ZBZ, která se týká hodnocení vhodnosti lokality pro výstavbu a provoz jaderné elektrárny. Tato doporučení budou pokrývat oblast geologie, seismicity, geotechniky a hydrologie a budou vycházet zejména z požadavků na umísťování jaderných elektráren stanovených Atomovým zákonem a Vyhláškou 215 a dále z detailních odborných kriterií navržených podle bodu II.4.1.

II.4.3. Vypracování návrhu postupů a činností pracovníků SUJB (tj. pracovníci SÚJB popřípadě jimi nasmlouvaní experti)

Zhotovitel vypracuje návrh postupů a činností pracovníků SUJB při jejich nezávislém odborném posuzování části kapitoly 2 ZBZ. Půjde o zejména postupy a činnosti při jejich nezávislém odborném posuzování rozsahu, hloubky a kvality průkazů v oblasti geologie, seismicity, geotechniky a hydrologie, které mají být zpracovány, popsány a doloženy v části kapitoly 2 ZBZ týkající se hodnocení vhodnosti lokality pro výstavbu a provoz jaderné elektrárny. Zhotovitelem vypracovaný návrh postupů a činností bude v oblasti kriterií přijatelnosti vycházet zejména z požadavků na umísťování jaderných elektráren stanovených Atomovým zákonem a Vyhláškou 215 a z detailních odborných kriterií navržených podle bodu II.4.1.

Tento návrh postupů a činností bude také v plné míře odrážet soubor doporučení pro zpracování části kapitoly 2 ZBZ vypracovaný podle bodu II.4.2.

II.4.4. Nezávislé odborné posouzení části kapitoly 2 ZBZ

- Nezávislé odborné posouzení části kapitoly 2 ZBZ

- Po vypracování kriteriální báze podle bodu II.4.1. a návrhu postupů a činností pro pracovníky SUJB podle bodu II.4.3., dodavatel na základě těchto kritérií a navržených postupů provede nezávislé odborné posouzení části kapitoly 2 ZBZ, která se týká hodnocení vhodnosti lokality Temelín pro výstavbu a provoz NJZ. Toto odborné posouzení bude provedeno v oborovém rozsahu specifikovaném v části II.3. a bude pokrývat část kapitoly 2 ZBZ jakož i výchozí podklady, na základě kterých je daná část ZBZ zpracována a na které se ZBZ odvolává nebo které ZBZ uvádí jako přílohy. Při nezávislém odborném posuzování bude důraz kladen na metody a výsledky nových i dřívějších hodnocení lokality uváděných v ZBZ a na rozsah, hloubku a kvalitu průkazů uváděných v dané části ZBZ z hlediska kriteriální báze. Součástí dílčích i celkových výsledků nezávislého odborného posouzení dodavatelem bude i formulování návrhů na případné dodatečné a nezbytné expertízy a hodnocení dané lokality, které by SÚJB měl požadovat od předkladatele ZBZ.

V nabídce uchazeče i v návrhu smlouvy o dílo budou v samostatném článku v přiměřeném rozsahu a detailu specifikovány způsoby, metody a postupy jakými bude nezávislé odborné posouzení části kapitoly 2 ZBZ provedeno.

- Rozsah dokumentace pro nezávislé odborné posouzení části kapitoly 2 ZBZ

- Rozsah nezávisle posuzované dokumentace zahrnuje kromě příslušných částí kapitoly 2 ZBZ i výchozí podklady, na základě kterých je daná část ZBZ zpracována a které jsou v ZBZ uvedeny jako přílohy nebo jako referenční dokumentace. Výchozí podklady zahrnují nové i dřívější hodnocení lokality. Tato hodnocení byla provedena odbornými institucemi v posledních třech-čtyřech dekádách, obvykle jsou zpracována ve formě výzkumných zpráv a jsou uvedena a specifikována v ZBZ. Dostupnost příslušné části kapitoly 2 ZBZ jakož i vybrané relevantní části výchozích podkladů včetně výsledků současných a dřívějších hodnocení lokality v rozsahu cca 10 tisíc stran zajistí vybranému uchazeči po podpisu smlouvy objednatel. (Z větší části bude tato dokumentace postupně zpřístupněna zhotoviteli v druhé polovině roku 2012 s tím, že veškerá dokumentace pro nezávislé odborné posouzení bude zpřístupněna zhotoviteli do 30. dubna 2013.)

Rozsah a charakter hodnocené dokumentace je v základním rámci zřejmý z požadavků na příslušnou část bezpečnostní dokumentace, stanovených Atomovým zákonem a Vyhláškou 215 a dále i z odpovídajících doporučení Mezinárodní agentury pro Atomovou energii.

- II.4.5. Nezávislé odborné posouzení vybraných částí bezpečnostní dokumentace týkající se hodnocení vhodnosti lokality Temelín pro provoz jaderné elektrárny typu VVER 1000/320 provedené s ohledem na doporučení EK, která budou přijata  v návaznosti na havárii JE Fukushima v Japonsku.

- Dodavatel provede na základě požadavků stanovených zejména Atomovým zákonem a jeho prováděcím předpisem - Vyhláškou 215, v souladu s uznávanou mezinárodní praxi a s ohledem na doporučení EK, stanovené v návaznosti na havárii JE Fukushima v Japonsku, nezávislé odborné posouzení části bezpečnostní dokumentace, která se týká hodnocení vhodnosti lokality Temelín pro provoz jaderné elektrárny typu VVER 1000/320. Toto odborné posouzení bude provedeno v oborovém rozsahu specifikovaném v části II.3. a jeho výsledky zapracovány do zprávy zhotovitele ke KD2 (nejpozdější termín pro KD2 je 1. prosinec 2011). Při nezávislém odborném posuzování bude důraz kladen na metody a výsledky provedených hodnocení lokality Temelín a na rozsah, hloubku a kvalitu průkazů uváděných v daných hodnoceních.

- Rozsah posuzované dokumentace bude cca 2 500 (slovy dva tisíce pět set) stran odborného textu, které SÚJB (objednatel) zpřístupní zhotoviteli do 30 dnů po podpisu smlouvy. Tato dokumentace není součástí dokumentace posuzované podle bodu II.4.4.

II.5. Lidský kapitál a využití subdodavatelů

Pokud se dodavatel rozhodne využít subdodavatele, pak platí následující omezení:

Pro oblast „geologie, seismologie a geotechniky“, specifikované v části II.3., nesmí podíl prací subdodavatele přesáhnout 10% z ceny této veřejné zakázky týkající se těchto oblastí. Tuto skutečnost doloží uchazeč v nabídce subdodavatelem podepsanou smlouvou mezi uchazečem a jeho subdodavatelem, kde bude přesně definován předmět subdodávky a jeho cena. Za kvalitu díla ovšem v tomto případě ručí dodavatel.

Pro oblast „hydrologie“, specifikované v části II.3., není podíl subdodavatele omezen.

II.6. Výstupy

Veškeré odsouhlasené výstupy budou předávány v papírové formě ve dvou výtiscích, a v elektronické formě (Word, Powerpoint, Excel, min. ve verzi Microsoft Office 2003). Materiály k odsouhlasení předávané 14 před konáním kontrolních dnů budou postačovat v elektronické formě. Zhotovitel se zavazuje před dodáním dat v elektronické formě k provedení ochranných opatření proti zavirování. Členění výstupů této veřejné zakázky požaduje zadavatel následujícím způsobem:

- Základním a závěrečným výstupem této veřejné zakázky je Závěrečná odborná zpráva o splnění předmětu veřejné zakázky a o jejích výsledcích, kterou zhotovitel předloží k závěrečnému KD (KD7). Tato závěrečná zpráva bude integrovat jednotlivá dílčí plnění uvedená v předchozích průběžných zprávách, týkajících se zejména kriteriální báze specifikované v bodě II.4.1., souboru doporučení pro zpracování části kapitoly 2 ZBZ specifikovaném v bodě II.4.2., návrhu postupů a činností pracovníků SÚJB specifikovaném v bodě II.4.3. a výsledků vlastního nezávislého odborného posouzení části kapitoly 2 ZBZ specifikovaného v bodě II.4.4. Tato závěrečná zpráva zahrne i výsledky plnění této veřejné zakázky dle bodu II.4.5. V této závěrečné zprávě budou vedle výsledků posouzení detailně popsány i metody a postupy, podle kterých bylo nezávislé odborné posouzení části kapitoly 2 ZBZ provedeno. Dále zde budou zahrnuta i doporučení na doplnění informací a průkazů o vhodnosti lokality Temelín pro NJZ. Závěrečná zpráva bude zpracována v českém jazyce.

- Stručná shrnující zpráva o výsledcích nezávislého odborného posouzení části kapitoly 2 ZBZ NJZ týkající hodnocení vhodnosti lokality Temelín pro tento NJZ, kterou zhotovitel předloží k závěrečnému KD (KD7). Tato stručná shrnující zpráva bude rozpracována v rozsahu 20 až 25 stran v českém a anglickém jazyce.

- Zpráva o nezávislém odborném posouzení vybraných částí bezpečnostní dokumentace týkající se hodnocení vhodnosti lokality Temelín pro provoz jaderné elektrárny typu VVER 1000/320 provedeném s ohledem na doporučení Evropské Komise. Tuto zprávu předloží zhotovitel ke KD2. V této zprávě budou vedle výsledků posouzení popsány i metody a postupy, podle kterých bylo nezávislé odborné posouzení části bezpečnostní dokumentace provedeno. Tato zpráva bude zpracována v českém i v anglickém jazyce.

- Uspořádání 2 jednodenních seminářů v délce minimálně 5 hodin pro pracovníky SÚJB (jeden nejpozději do konce března 2012 a druhý nejpozději do konce srpna 2013) a dvou jednodenních seminářů pro odbornou veřejnost rovněž v délce minimálně 5 hodin, objasňujících jednotlivé výsledky předmětu veřejné zakázky dle bodů  II.4.1. až II.4.4. (jeden nejpozději do konce března 2012 a druhý nejpozději do konce srpna 2013). Semináře se uskuteční v Praze, v budově SÚJB na Senovážném náměstí 9 a v termínech dohodnutých se zadavatelem (objednatelem). Pro tyto semináře budou připraveny stručné informace v tištěné listinné formě pro účastníky seminářů v počtu 20 kusů pro každý seminář a detailní Power Point prezentace.

- Expertní podpora pro SÚJB při jeho jednáních s ČEZ a. s. a dalšími domácími i zahraničními subjekty, které se budou v období červen 2011 až květen 2014 konat v Praze k problematice kriteriální báze podle bodu II.4.1., doporučení pro zpracování části kapitoly 2 ZBZ podle bodu II.4.2., hodnocení vhodnosti lokality Temelín pro výstavbu a provoz NJZ a při jednáních o výsledcích nezávislého odborné posouzení části kapitoly 2 ZBZ podle bodu II.4.4. Tato expertní podpora bude poskytnuta v rozsahu maximálně 10 dnů v termínech určených zadavatelem (objednatelem). Dvě z těchto konzultačních jednání se uskuteční v druhé polovině roku 2011 a další se uskuteční v pozdějších fázích zakázky. O termínech jednání bude zadavatel (objednatel) informovat dodavatele (zhotovitele) minimálně s týdenním předstihem. Tento bod plnění veřejné zakázky bude naceněn zvlášť s tím, že platby se budou provádět dle realizovaných jednání.

- Dílčími výstupy jsou průběžné zprávy o provedených pracích a jejich výsledcích, které bude zhotovitel předkládat 14 dní před každým kontrolním dnem (dále jen jako „KD“) v českém jazyce. Tyto průběžné zprávy se zaměří na provedené práce a výsledky takto:

- KD1: vypracování kriteriální báze podle bodu II.4.1. a vypracování souboru doporučení pro zpracování části kapitoly 2 ZBZ podle bodu II.4.2.,

- KD2: nezávislé odborné posouzení vybraných částí bezpečnostní dokumentace provedené s ohledem na doporučení Evropské Komise podle bodu II.4.5.,

- KD3: vypracování návrhu postupů a činností pracovníků SUJB podle bodu II.4.3 a dílčí výsledky nezávislého odborného posouzení části kapitoly 2 ZBZ podle bodu II.4.4.,

- KD4 až KD6: dílčí výsledky nezávislého odborného posouzení části kapitoly 2 ZBZ podle bodu II.4.4.,

- KD7: ke KD7 se průběžná zpráva nezpracovává. K tomuto KD se předkládá „Závěrečná odborná zpráva“, která bude zahrnovat i výsledky poslední fáze posouzení části kapitoly 2 ZBZ podle bodu II.4.4.

- Podklady pro článek pro odbornou veřejnost a podklady pro článek pro laickou veřejnost o výsledcích plnění předmětu veřejné zakázky.

V návrhu smlouvy nebudou v celkové ceně veřejné zakázky zahrnuty náklady na ubytování, dopravu, stravné. Uvedené náklady nebudou ze strany zadavatele (objednatele) proplaceny.

II.7. Kontrola výstupů

Kontrola dílčích a jednotlivých výstupů bude probíhat na KD svolaných objednavatelem takto:

KD1 se uskuteční v termínu do 20 dnů po termínu určeném zhotovitelem pro plnění předmětu zakázky dle bodů II.4.1. a  II.4.2. uvedeném uchazečem v návrhu smlouvy (tj. lhůta dle VI.5. (a)), nejpozději však do 31. října 2011

KD2 se uskuteční v termínu do 1. prosince 2011

KD3 se uskuteční v termínu do 20 dnů po termínu určeném zhotovitelem pro plnění předmětu zakázky dle bodů II.4.3. uvedeném uchazečem v návrhu smlouvy (tj. lhůta dle VI.5. (b)), nejpozději však do 31. května 2012

KD4 se uskuteční v termínu do 31. října 2012

KD5 se uskuteční v termínu do 31. května 2013

KD6 se uskuteční v termínu do 31. října 2013

KD7 se uskuteční v termínu do 31. května 2014

- Rozsah předávaných materiálů pro každý KD stanoví a termíny pro KD1 a KD3 navrhne uchazeč ve své nabídce a v návrhu smlouvy. Kvalita nabízeného řešení a termíny plnění dle bodů II.4.1. až II.4.3. jsou předmětem hodnocení nabídek dle vyhlášených hodnotících kritérií.

Plnění příslušné pro daný KD předá zhotovitel objednateli nejpozději 14 dní před jeho konáním. Výjimkou z tohoto požadavku může být KD2, kdy plnění bude možné předložit nejpozději 7 dní před konáním KD2.

Pokud nebude domluveno jinak, budou případné připomínky ze strany objednatele zapracovány nejpozději do 1 měsíce po uskutečnění příslušného KD. Výjimkou z tohoto požadavku je plnění ke KD2, kdy zapracování připomínek objednatele musí být realizováno nejpozději do 7. prosince 2011. Platby vztahující se k danému kontrolnímu dni, budou ze strany objednatele realizovány až po písemném vyjádření objednatele formou zápisu, ve kterém objednatel potvrdí vyhovující kvalitu daného plnění.

Před KD1, KD4, KD6 a KD7 zhotovitel předloží objednateli jeden oponentský posudek průběžné zprávy resp. závěrečné zprávy. Oponenty navrhuje zhotovitel a podléhají souhlasu objednatele. Odsouhlasení oponentů - autorů oponentských posudků objednatelem proběhne vždy nejméně 5 týdnů před konáním příslušného KD.

II.8. Vlastnictví a využití výsledků

Vlastníkem výsledků je objednatel a jejich případné využití zhotovitelem pro odbornou publikační činnost je možné pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. V případě, že výstupy vypracované zhotovitelem v rámci provádění smlouvy naplňují znaky autorského díla ve smyslu zák.č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským v platném znění (dále jen „autorský zákon“), poskytuje zhotovitel objednateli ve smyslu právo toto autorské dílo užít všemi způsoby známými v době uzavření smlouvy. Tato licence je poskytována jako licence výhradní, územně, časově a množstevně neomezená a objednatel je oprávněn tuto licenci poskytnout třetí osobě. Smluvní strany mají za to, že celková cena předmětu této smlouvy zahrnuje i případnou odměnu za licenci dle autorského zákona.

Objednatel souhlasí, aby zhotovitel na vlastní náklady informoval po ukončení dílčích plnění této veřejné zakázky vědeckou a výzkumnou veřejnost o výsledcích těchto dílčích řešení s výjimkou informací, které podléhají ochraně podle zvláštních předpisů a za současného splnění těchto podmínek: a) zhotovitel může informovat vědeckou a výzkumnou veřejnost pouze o dílčích a celkových výsledcích, které byly souhlasně projednány s objednatelem na KD, b) zhotovitel může informovat vědeckou a výzkumnou veřejnost o dílčích a celkových výsledcích až po předchozím odsouhlasení objednatelem, c) při písemné nebo ústní presentaci dílčích a celkových výsledků plnění zakázky je zhotovitel povinen uvádět zdroje těchto údajů a objednatele jako jejich vlastníka.

- II.9. Přístup k dokumentaci pro nezávislé  odborné posouzení

- Zadavatel (objednatel) se zavazuje, že zajistí zhotoviteli přístup k dokumentaci specifikované v bodě  II.4.4. a II.4.5. k nezávislému odbornému posouzení. K provedení nezávislého odborného posouzení podle bodu II.4.4. bude předmětná dokumentace z velké části postupně zpřístupněna zhotoviteli v druhé polovině roku 2012 s tím, že veškerá dokumentace pro nezávislé odborné posouzení bude zpřístupněna zhotoviteli do 30. dubna 2013. K provedení nezávislého odborného posouzení podle bodu II.4.5. bude předmětná dokumentace zpřístupněna zhotoviteli do 30 dnů po podpisu smlouvy.

II.10. Místo plnění

- Místem plnění je sídlo zhotovitele, místem pro předání výstupů je sídlo objednatele.

- OBCHODNÍ PODMÍNKY

- III.1.	Formální náležitosti nabídky

- III.1.1. Uchazeč je povinen sestavit nabídku takto:

- Krycí list nabídky – viz Příloha č. 1 této ZD.

- Veškeré požadované doklady v pořadí dle krycího listu nabídky.

- Návrh Smlouvy „Posouzení části bezpečnostní dokumentace nového jaderného zdroje a  přehodnocení podkladů týkajících se lokality Temelín na základě požadavků Evropské Komise s ohledem na havárii elektrárny Fukušima v Japonsku“, včetně příloh (dále jen „smlouva“) uzavřené dle obchodního zákoníku. Tento návrh smlouvy, bude mimo jiné obsahovat níže uvedené obchodní podmínky tak, aby odpovídal všem zadávacím podmínkám i požadavkům zadavatele a byl v souladu s ostatními údaji v nabídce uchazeče. Smlouva bude uzavřena v souladu se zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. Pokud návrh smlouvy nebude odpovídat všem zadávacím podmínkám a požadavkům zadavatele i ostatním částem nabídky uchazeče, bude tato skutečnost důvodem k vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

- Návrh smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče či za uchazeče.

- Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit:

e1) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) subdodavatelem a

e2) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem (zhotovitelem) či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel (zhotovitel) oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) až d).

Dodavatel (zhotovitel) není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a).

- Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku:

f1) je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) musí prokázat všichni dodavatelé společně,

f2) jsou veřejnému zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.

- III.1.2. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky dané zákonem a doporučené zadavatelem:

Zadavatel dále uvádí své požadavky na zpracování nabídky, přičemž část požadavků je stanovená zákonem a část požadavků je požadovaná zadavatelem z důvodu urychlení procesu posouzení a hodnocení nabídek. Nesplnění požadavků požadovaných zadavatelem uvedených v bodě III.1.2. a v bodě III.1.1., které nejsou stanoveny zákonem, nebude důvodem k vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.

Požadavky na zpracování nabídky jsou:

- Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek v českém jazyce. Originál v listinné podobě, jedna kopie na elektronickém nosiči (CD nebo DVD, přičemž tento nosič bude označen jménem uchazeče a názvem soutěže), vše v jediné uzavřené neporušené obálce či jiném obalu označeném  „NEOTEVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - NJZ“ a opatřeném na uzavření razítkem uchazeče.

- V kopii na elektronickém nosiči budou požadované doklady naskenované.

- Součástí nabídky je návrh smlouvy, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Návrh smlouvy musí po obsahové stránce odpovídat zadávacím podmínkám a požadavkům a obsahu nabídky uchazeče. Pokud návrh smlouvy nebude odpovídat zadávacím podmínkám a ostatním částem nabídky uchazeče, bude tato skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče. Pokud jedná jménem či za uchazeče zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce za návrhem smlouvy předložena platná plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.

- Návrh  smlouvy na elektronickém nosiči bude ve formě souboru MS WORD min. 6.0.

- K dokladům, jež nejsou předkládány v českém jazyce, musí být připojen ověřený překlad do českého jazyka.

- Na obálce či jiném obalu musí být uvedena adresa, na níž je možné zaslat vyrozumění dle § 71 odst. 6 zákona, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

- Veškeré lhůty uvedené v nabídce budou v kalendářních dnech, týdnech či měsících (tj. nebude se jednat o dny, týdny pracovní).

- Všechny listy nabídky budou očíslovány vzestupnou řadou a budou pevně svázány a zajištěny proti neoprávněné manipulaci.

- V nabídce i v návrhu smlouvy o dílo uchazeč uvede mimo jiné v přiměřeném rozsahu a detailu i způsob, metody a postupy (včetně jednotlivých návazností), jakými bude plnit předmět této veřejné zakázky a to zejména s ohledem na specifikace dle bodů II.4.1. až II.4.4. Uchazeč rovněž uvede harmonogram prací (pro plnění dle bodu II.4.4. pouze rámcový harmonogram). Tyto údaje uvedené uchazečem v nabídce a v návrhu smlouvy budou předmětem hodnocení nabídek zadavatelem dle vyhlášených hodnotících kritérií a to zejména při hodnocení kvality nabízeného řešení a služeb (bod VI.6).

- Nabídka musí být opatřena podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče.

- Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

- III.2. Platební podmínky

III.2.1. Platební podmínky jsou následující

Postupné platby jsou podmíněny úspěšným vyhodnocením a písemným potvrzením ze strany objednatele, tj. písemným potvrzením provedení činností a přijatelnosti dílčích respektive celkových výsledků na daném kontrolním dnu (dále jen KD). V případě připomínek ze strany objednatele vznesených na KD a jeho požadavku na dodatečné činnosti dodavatele k vyřešení vznesených připomínek, budou postupné platby ze strany objednatele realizovány až po následném písemném vyjádření objednatele formou zápisu, které potvrdí vyhovující kvalitu daného plnění.

- Zhotovitel na základě odsouhlasených předaných výstupů vyfakturuje :

- v roce 2011 17% z celkové ceny veřejné zakázky na základě úspěšného vyhodnocení KD1 a 14% z  celkové hodnoty veřejné zakázky na základě vyhodnocení KD2,

- v roce 2012 8% z celkové ceny veřejné zakázky na základě úspěšného vyhodnocení KD3 a 10% z  celkové ceny veřejné zakázky na základě úspěšného vyhodnocení KD4,

- v roce 2013 15% z  celkové ceny veřejné zakázky na základě úspěšného vyhodnocení KD5 a 21% z ceny na základě úspěšného vyhodnocení KD6,

- v roce 2014 15% z ceny na základě úspěšného vyhodnocení KD7.

- Faktury budou vystavovány nejpozději do 10  kalendářních dnů od vzniku práva fakturovat.

- Splatnost faktur je stanovena na 20 kalendářních dnů od doručení objednateli.

- Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu (pro plátce DPH) a obsahovat registrační číslo smlouvy objednatele; neuvedení tohoto čísla může být důvodem pro vrácení faktury.

- Objednatel je oprávněn k vrácení faktury k přepracování, pokud její vyhotovení nesplňuje náležitosti podle bodu III.2.1. nebo cena neodpovídá smlouvě.

III.2.2. Objektivní podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny

Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny po celou dobu trvání smlouvy, vyjma změny sazeb DPH a zákonných poplatků.

III.2.3. Dodací podmínky

Předpokládaný termín zahájení plnění: 10. června 2011

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení a podepsáním příslušné smlouvy. Zadavatel si z těchto důvodů vyhrazuje právo jednostranně změnit původní termín zahájení veřejné zakázky.

Předpokládaný termín ukončení plnění: 31. května 2014

V případě hrubého porušení smlouvy se bude postupovat dle příslušných ustanovení Obchodního zákoníku a dle příslušného ujednání smlouvy.

Lhůta pro zahájení plnění předmětu veřejné zakázky je stanovena do 30 kalendářních dnů od podpisu smlouvy zadavatele (objednatele) s uchazečem.

III.2.4. Záruční podmínky

Záruční podmínky k zajištění řádného poskytování služeb uchazeče (zhotovitele) včetně postupu při uplatnění zjištěných vad a práv zadavatele (objednatele) na jejich odstranění budou součástí návrhu smlouvy předloženého uchazečem.

III.2.5. Sankční podmínky

Návrh smlouvy obsažený v nabídce zpracované dodavatelem bude obsahovat tyto sankční podmínky požadované zadavatelem:

Termínové neplnění nebo nenaplnění kvality předmětu zakázky ke KD1 a KD3 povede k odstoupení zadavatele (objednatele) od smlouvy.

V případě, že zhotovitel neposkytne řádnou součinnost při sjednávání termínu kontrolního dne KD2, KD4, KD5, KD6, KD7 a eventuálně dalších KD, je objednatel oprávněn určit sám závazný termín kontrolního dne. V případě nedodržení termínu plnění k takto určenému KD, nebo v případě neúčasti zhotovitele na KD, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč (slovy dva tisíce korun českých) za každý den prodlení.

Náhrada případné škody není sjednáním ani zaplacením smluvní pokuty dle této Smlouvy dotčena.

Ustanovení o sankčních podmínkách k zajištění řádného plnění závazků budou součástí návrhu smlouvy předloženého uchazečem.

III.3. Ostatní obchodní podmínky

III.3.1. Dále si zadavatel (objednatel) vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v souladu s ust. § 344 a násl. obchodního zákoníku, a to kdykoli i bez uvedení důvodu. Odstoupení od smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. Při odstoupení od smlouvy dle tohoto článku je zadavatel (objednatel) povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, které do dne odstoupení zhotovitel účelně vynaložil na provádění předmětných služeb, pokud jejich vyčíslení včetně výsledků dílčího plnění doručí zadavateli (objednateli) do 15 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy.

III.3.2. Uchazeč (zhotovitel) je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

- IV. Požadavky na varianty nabídky A dílčí plnění

- Zadavatel nepřipouští variantní řešení ani dílčí plnění veřejné zakázky.

- V. POŽADAVEK NA Způsob zpracování nabídkové ceny

- Nabídkové ceny za jednotlivá dílčí nebo celkové plnění budou uvedeny uchazečem v nabídce a budou se vztahovat jednak k jednotlivým výstupům specifikovaným v bodě II.6 a jednak k předmětu zakázky, který je rozpracován v bodě II.4. Tyto ceny uvedeny takto: v Kč bez DPH, sazba DPH v %, sazba DPH v Kč, v Kč včetně DPH.

- Uchazeč rovněž navrhne dílčí platby v návaznosti na předkládání navržených dílčích plnění k odsouhlasení na příslušném KD. Ceny těchto plateb budou uvedeny takto: v Kč bez DPH, sazba DPH v %, sazba DPH v Kč, v Kč včetně DPH a ve formě níže uvedené tabulky:

| Kontrolní den | Položka dílčího plnění | Platba: cena bez DPH (v Kč) | Sazba DPH (v %) | Sazba DPH (v Kč) | Platba: cena včetně DPH (v Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KD1 (nejpozději do 31. října 2011) | č.1: II.4.1. |  |  |  |  |
|  | č.2: II.4.2. |  |  |  |  |
|  | č.3: expertní podpora |  |  |  |  |
|  | KD1 celkem |  |  |  |  |
| KD2 (nejpozději do 1. prosince 2011) | č.1: II.4.5. |  |  |  |  |
|  | č.2: expertní podpora |  |  |  |  |
|  | KD2 celkem |  |  |  |  |
| KD3 (nejpozději do 31. května 2012) | č.1: II.4.3. |  |  |  |  |
|  | č.2: částečně II.4.4. |  |  |  |  |
|  | č.3: seminář |  |  |  |  |
|  | č.4: seminář |  |  |  |  |
|  | č.5: expertní podpora |  |  |  |  |
|  | KD3 celkem |  |  |  |  |
| KD4 (nejpozději do 31. října 2012) | č.1: část plnění II.4.4. |  |  |  |  |
|  | č.2: expertní podpora |  |  |  |  |
|  | KD4 celkem |  |  |  |  |
| KD5 (nejpozději do 31. května 2013) | č.1: část plnění II.4.4. |  |  |  |  |
|  | č.2: expertní podpora |  |  |  |  |
|  | KD5 celkem |  |  |  |  |
| KD6 (nejpozději do 31. října 2013) | č.1: část plnění II.4.4. |  |  |  |  |
|  | č.2: expertní podpora |  |  |  |  |
|  | č.3: seminář |  |  |  |  |
|  | č.4: seminář |  |  |  |  |
|  | č. … atd. |  |  |  |  |
|  | KD6 celkem |  |  |  |  |
| KD7 (nejpozději do 31. května 2014) | č.1: část plnění II.4.4. |  |  |  |  |
|  | č.2: expertní podpora |  |  |  |  |
|  | č. atd. |  |  |  |  |
|  | KD7 celkem |  |  |  |  |
|  | Nabídka celkem |  |  |  |  |
|  | Fakturovaná částka za výstup dle bodu II.6.e) – expertní podpora - bude dle počtu realizovaných jednání. |  |  |  |  |

Nabídkové ceny v kalkulaci uvedené uchazečem (bez DPH) jsou maximální, nejvýše přípustné a nepřekročitelné.

- Sazba DPH je stanovena podle právních předpisů platných pro období podání nabídky, v případě změny sazby DPH bude cena aktualizovaná formou dodatků ke smlouvě.

Dopady inflace se mohou v ceně promítnout, dojde-li k navýšení inflace oproti předchozímu kalendářnímu roku o míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za předchozí kalendářní rok nad míru inflace kalkulovanou v návrhu státního rozpočtu na následující rok. Případný nárůst ceny pak bude určen rozdílem mezi mírou inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen a inflací uvažovanou ve státním rozpočtu na nadcházející rok.

b) Veškeré nabídkové ceny budou zpracovány jako ceny závazné a nejvýše přípustné po celou dobu plnění veřejné zakázky. Nabídková cena bude uvedena na krycím listu nabídky (viz Příloha č.1 této ZD). Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávacími podmínkami.

- VI. ZPŮSOB POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK

VI.1. Hodnotící komise bude posuzovat pouze uchazeče, jejichž nabídky nebudou vyřazeny při otevírání obálek a to nejprve z hlediska splnění kvalifikačních předpokladů (viz bod VII.7). Poté bude komise posuzovat nabídky uchazečů, kteří splní výše uvedené kvalifikační předpoklady. Tyto nabídky  budou posuzovány dle zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách.

VI.2. Hodnotící komise přistoupí k hodnocení nabídek (dle vyhlášených hodnotících kritérií) těch uchazečů, jejichž nabídky nebudou vyřazeny ze zadávacího řízení po posouzení nabídek.

Základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky (§ 78 odst. 1 písm. a) zákona).

VI.3. Ekonomická výhodnost nabídky bude posuzována na základě těchto tří základních hodnotících kritérií:

- Nabídková cena 			(váha kriteria: 65%)

- Lhůty dílčích plnění 			(váha kriteria: 2 x 5%)

- Kvalita nabízeného řešení a služeb 	(váha kriteria: 25%)

VI.4. Hodnotící kritérium - Nabídková cena (váha kriteria: 65%)

Jednotlivým nabídkám přidělí hodnotící komise počet bodů za „nabídkovou cenu“ dle vzorce:

nejnižší nabídková cena

Body za nabídkovou cenu = ---------------------------------------- x (100)

hodnocená nabídková cena

Hodnotící komise pak bodová ohodnocení jednotlivých nabídek dle tohoto kritéria vynásobí příslušnou vahou daného kritéria, tj. vahou 65% a tím získá výsledné celkové počty bodů, které jednotlivé nabídky obdržely s ohledem na „nabídkovou cenu“.

Maximální výsledný celkový počet bodů za nabídkovou cenu může pro konkrétní nabídku dosáhnout hodnotu:  65 bodů. Nejvyšší počet bodů obdrží nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Hodnotící komise hodnotí nabídkovou cenu bez DPH.

VI.5. Hodnotící kriterium – Lhůty dílčích plnění (váha kriteria: 2 x 5%)

Jednotlivým nabídkám přidělí hodnotící komise počet bodů za „lhůty dílčích plnění“ ve dvou podčástech (a) a (b) dle následujících vzorců:

50  –  (počet kalendářních dnů, o kolik přesahuje deklarovaná doba plnění zakázky v části II.4.1.  a  II.4.2 dvacátý pátý srpen 2011)

Body (a)           = -----------------------------------------------------------------------------------------  x  (100)

za lhůty                                                                   50

dílčích plnění

60  –  (počet kalendářních dnů, o kolik přesahuje deklarovaná doba plnění zakázky v části II.4.3. devatenáctý březen 2012)

Body (b)           = -----------------------------------------------------------------------------------------  x  (100)

za lhůty                                                                   60

dílčích plnění

Pak hodnotící komise pro každou nabídku zvlášť vynásobí bodová ohodnocení v jednotlivých podčástech (a) a (b) tohoto kritéria příslušnou vahou, tj. vahou 5% a takto získané hodnoty sečte, čímž získá výsledné celkové počty bodů, které jednotlivé nabídky obdržely s ohledem na „lhůty dílčích plnění“.

Maximální výsledný celkový počet bodů za lhůty dílčích plnění může pro konkrétní nabídku dosáhnout hodnotu:  10 bodů.

Nejvyšší počet bodů obdrží nabídka s lhůtami dílčích plnění blížícími se termínům 25. srpen 2011 a 19. březen 2012. Kratší lhůty než zde uvedené již nebudou znamenat další bodový zisk.

VI.6. Hodnotící kriterium - Kvalita nabízeného řešení (váha kriteria: 20%)

Hodnocení kritéria „kvalita nabízeného řešení a služeb“ bude probíhat pro každou nabídku následujícím způsobem.

Každý člen hodnotící komise přidělí individuelně každé nabídce příslušné body dle příslušných „dílčích hodnotících kriterií“ (dále jen jako DHK) pro hodnocení kvality a to následovně:

Pro každé DHK viz tabulka níže, sestaví každý člen hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a nejvhodnější nabídce přiřadí pro dané DHK 100 bodů. Každé následující nabídce  přiřadí pro dané DHK takové bodové ohodnocení (od 0 do 100), které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce.

Hodnotící komise po-té sečte u každé nabídky jednotlivé body od jednotlivých členů hodnotící komise v rámci daného DHK  a takto získané součty vztahující se k jednotlivým DHK vynásobí příslušnými vahami daných DHK (viz tabulka níže: tj. pro DHK č.1 se daný součet vynásobí číslem (0,5), pro DHK č.2 se vynásobí číslem (0,5)). Hodnoty pro jednotlivá DHK získané tímto způsobem u dané nabídky hodnotící komise sečte prostým součtem a výsledek vydělí počtem členů komise. Výsledek pak hodnotící komise vynásobí vahou hodnotícího kriteria pro kvalitu, tj. vahou 25%, čímž komise získá výsledný celkový počet bodů pro každou jednotlivou nabídku z hlediska „kvalita nabízeného řešení“.

Maximální celkový počet bodů  v rámci tohoto DHK může pro konkrétní nabídku dosáhnout hodnotu: 25 bodů.

Nejvyšší počet bodů obdrží nabídka s nejvyšší kvalitou nabízeného řešení.

| Poř.č. | Dílčí hodnotící kriteria (DHK) | Váha DHK |
| --- | --- | --- |
| 1. | Hodnocení kvality navrhovaných postupů a metod řešení zakázky v částech II.4.1 až II.4.3. (Čím propracovanější, detailnější a logičtější bude návaznost a provázanost návrhu řešení daných částí zakázky a čím zřejmější bude aplikace relevantních doporučení MAAE, tím vyšší bude bodové ohodnocení. Zadavatel požaduje rozpracovat údaje o návaznostech na doporučení MAAE do samostatné tabulky v rámci návrhu smlouvy (tyto údaje budou hodnoceny zadavatelem). Čím detailnější a přesnější bude specifikace relevantních dokumentů MAAE a jejich relevantních části, tím bude bodové ohodnocení vyšší). | 50% |
| 2. | Hodnocení kvality navrhovaných postupů a metod řešení zakázky v části II.4.4. (Čím propracovanější a detailnější a logičtější bude návaznost návrhu řešení zakázky v části II.4.4. na výsledky řešení zakázky v části II.4.1 až II.4.3. a čím zřejmější bude aplikace relevantních doporučení MAAE pro řešení zakázky v části II.4.4, tím vyšší bude bodové ohodnocení.Zadavatel požaduje rozpracovat údaje o návaznostech na doporučení MAAE (tyto údaje budou hodnoceny zadavatelem) do samostatné tabulky v rámci návrhu smlouvy. Čím detailnější a přesnější bude specifikace relevantních dokumentů MAAE a jejich relevantních části, tím bude bodové ohodnocení vyšší)). | 50% |

V nabídce i v návrhu smlouvy o dílo uchazeč uvede mimo jiné v přiměřeném rozsahu a detailu i způsob, metody a postupy (včetně jednotlivých návazností), jakými bude plnit předmět této veřejné zakázky a to zejména s ohledem na specifikace dle bodů II.4.1. až II.4.4. Uchazeč rovněž uvede harmonogram prací (pro plnění dle bodu II.4.4. pouze rámcový harmonogram). Tyto údaje uvedené uchazečem v nabídce a v návrhu smlouvy budou předmětem hodnocení nabídek zadavatelem dle hodnotících kritérií specifikovaných zde výše.

VI.7. Celkové hodnocení nabídek

Na základě součtu výsledných hodnot bodového hodnocení všech tří základních hodnotících kritérií („Nabídková cena“, „Lhůty dílčích plnění“ a „Kvalita nabízeného řešení a služeb“) u každé jednotlivé nabídky bude stanoveno pořadí jednotlivých nabídek tak, že jako nejvhodnější nabídka bude stanovená ta nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty daného součtu.

V případě rovnosti celkového počtu bodů u dvou (nebo u více než dvou) nabídek se na lepším pořadí umístí ta z  nabídek, u které je uvedena nižší nabídková cenou.

Hodnotící komise doporučí  zadavateli k výběru tu nabídku, která se umístní na prvním místě.

VI.8.  Uchazeč není oprávněn podmiňovat plnění kritérií, které jsou předmětem hodnocení. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot podmínek, které jsou předmětem hodnocení, je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení hodnoty podmínky, která je předmětem hodnocení, v jiné veličině či formě než zadavatel požaduje.

- VII. JINÉ POŽADAVKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

- VII.1.	 Zadávací lhůta

Uchazeč je dle § 43 zákona vázán svou nabídkou do 31. července 2011.

- VII.2.	 Lhůta pro podání nabídky

Všechny nabídky musí být doručeny zadavateli do skončení lhůty pro podání nabídek. Konec lhůty pro podání nabídek je: dne 6. května 2011 v 11.00 hod.

- VII.3.	 Místo pro podání nabídek

Nabídky lze podávat osobně na adrese SÚJB, Senovážné náměstí 9, Praha 1 v podatelně SÚJB, v pracovních dnech od 8.00 do 13.45 hodin. Uchazeči mohou zaslat nabídku rovněž poštou na adresu zadavatele uvedenou v záhlaví této ZD.

- VII.4.	 Potvrzení o převzetí nabídky

Každý uchazeč, který ve stanovené lhůtě pro podání nabídek předloží nabídku osobně, obdrží potvrzení o převzetí nabídky. Doručené nabídky zaznamená zadavatel do seznamu nabídek podle pořadového čísla nabídky, data a hodiny doručení.

- VII.5.	 Další náležitosti k podání nabídky

- Uchazeč může podat pouze jednu nabídku (§ 69 odst. 1 zákona).

- Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

VII.6. 	 Otevírání obálek s nabídkami

Osoby, které jsou oprávněny být přítomné při otevírání obálek s nabídkami

- Osoby zadavatele:

- členové (nebo jejich náhradníci) komise pro otevírání obálek s nabídkami, splňují-li podmínku nepodjatosti dle § 74 odst. 7 zákona,

- osoby určené zadavatelem.

- Osoby uchazeče:

za každého uchazeče, který podal nabídku, je oprávněn být přítomen 1 zástupce (statutární zástupce nebo pracovník statutárním zástupcem pověřený), který předloží oprávnění k jednání jménem uchazeče (příp. požadavek na prokázání totožnosti).

- VII.7. 	Požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů uchazečů

VII.7.1. 	Kvalifikační předpoklady uchazečů jsou:

- splnění základních kvalifikačních předpokladů stanovených v § 53 odst. 1 zákona,

- splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona,

- splnění  technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 zákona.

- VII.7.2. 	Splnění kvalifikace

Kvalifikaci nesplňuje uchazeč, který neposkytl údaje a informace o kvalifikaci v rozsahu stanoveném zákonem i zadavatelem, nebo poskytl údaje neúplné nebo nepravdivé. Uchazeči, kteří nesplnili kvalifikaci, musí být ze zadávacího řízení vyloučeni. Vyloučení uchazeče z řízení pro nesplnění kvalifikace zadavatel bezodkladně vyloučenému uchazeči písemně oznámí.

K dokladům, jež nejsou předkládány v českém jazyce, musí být připojen překlad do českého jazyka.

VII.7.2.1. Základní kvalifikační předpoklady

Uchazeč musí v nabídce prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 53 odst. 1 písm. a) až l) zákona, a to čestným prohlášením podle § 62 odst. 2 zákona.

Čestná prohlášení a seznamy musí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

VII.7.2.2. Profesní kvalifikační předpoklady

Profesní kvalifikační předpoklady jsou uvedeny v § 54 zákona. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů se prokazuje předložením:

- výpisu z Obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel (uchazeč, zájemce) zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,

- dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

VII. 7.2.3. Technické kvalifikační předpoklady

- Uchazeč prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením seznamu všech specialistů pro oborové oblasti uvedené v bodě II.3., kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky a budou tak tvořit tzv. pracovní skupinu zhotovitele a jeho subdodavatele(ů) pro řešení zakázky (dále jen jako „pracovní skupina“). Každá z oborových oblastí a podoblastí, které jsou uvedené v bodě II.3., musí být dostatečně pokryta (tj. minimálně jedním expertem, přičemž se nepředpokládá, že jeden expert bude pokrývat více než jednu oblast). Minimálně tří členové této pracovní skupiny budou stálými členy této skupiny, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky po celou dobu její realizace, a to bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance uchazeče resp. jeho subdodavatele nebo osoby v jiném pracovněprávním vztahu k uchazeči resp. jeho subdodavateli.

- Jeden člen pracovní skupiny bude projektovým manažerem, který bude odpovědný zejména za řádné plnění veřejné zakázky a za komunikaci s objednatelem. Jeden člen pracovní skupiny bude zástupcem projektového manažera v plném rozsahu jeho odpovědností.

- Zadavatel ke splnění technických kvalifikačních předpokladů dále požaduje, aby uchazeč níže uvedeným způsobem prokázal, že:

- Každý člen pracovní skupiny má odborné předpoklady (odpovídající vzdělání a několikaletou praxi) pro některou z oborových oblastí předmětu této veřejné zakázky (oborové oblasti jsou uvedené v bodě II.3.), v uplynulých sedmi letech se neúčastnil hodnocení lokality jaderné elektrárny Temelín ani hodnocení lokality Temelín pro NJZ v některé z oblastí, které jsou předmětem této veřejné zakázky (bod II.3) a v uplynulých pěti letech nebyl v zaměstnaneckém nebo obdobném pracovněprávním vztahu k ČEZ a. s.. Naplnění tohoto požadavku bude doloženo odpovídajícím čestným prohlášením každého člena pracovní skupiny.

- Každý člen pracovní skupiny je bezúhonný. Bezúhonnost doloží členové pracovní skupiny čestnými prohlášeními. Za bezúhonnou se pro účely této zakázky nepovažuje osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním, anebo s předmětem podnikání, který souvisí s předmětem této zakázky.

- Projektový manažer a minimálně další člen pracovní skupiny (přednostně zástupce manažera) mají v příslušném oboru předmětu zakázky vědecké hodnosti Ph.D. (resp. jejího ekvivalentu jako např. CSc. nebo Dr.). Splnění tohoto požadavku musí být doloženo kopiemi odpovídajících dokladů potvrzujících udělení požadované vědecké hodnosti.

- Projektový manažer má zkušenosti z realizace minimálně dvou zakázek podobného zaměření, jako je předmět této zakázky, které byly v hodnotě alespoň 500 tisíc Kč. Splnění tohoto požadavku bude doloženo čestným prohlášením projektového manažera, obsahujícím relevantní informace.

- Projektový manažer a minimálně další člen pracovní skupiny (zástupce manažera povinně) mají znalost českého jazyka přinejmenším na komunikační úrovni (komunikační jazyk v rámci zakázky bude český jazyk). Naplnění tohoto požadavku bude ověřeno zadavatelem při jednáních.

- Uchazeč a jeho subdodavatel(é) jsou nezávislí. Tento požadavek splňují uchazeč a jeho subdodavatel(é), pokud se v uplynulých sedmi letech neúčastnili hodnocení lokality jaderné elektrárny Temelín ani hodnocení lokality Temelín pro NJZ v některé z oblastí, které jsou předmětem této veřejné zakázky (bod II.3). Splnění tohoto požadavku bude doloženo čestnými prohlášeními uchazeče a jeho subdodavatele(ů).

- Seznam, čestná prohlášení a další zde výše požadované doklady budou přílohou návrhu smlouvy o dílo.

- Přehled požadovaných dokladů k prokázání technických kvalifikačních předpokladů je uveden níže v tabulkové formě (bližší vysvětlení k jednotlivým dokladům je uvedeno výše v bodě VII. 7.2.3.):

|  | - Předchozí neúčast na hodnoceních, které jsou předmětem této zakázky | - Zaměstnanecký vztah k ČEZ a.s. nenastal | - Bezúhonnost | - Odborné předpoklady | - Vědecká hodnost Ph.D (nebo CSc., nebo Dr.) | - Předchozí zkušenosti z min. 2 podobně zaměřených zakázek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Uchazeč | - čestné prohlášen |  | - - |  |  |  |
| - Dodavatel uchazeče | - čestné prohlášení |  | - - |  |  |  |
| - Projektový manažer | - čestné prohlášení | - čestné prohlášení | - čestné prohlášen | - čestné prohlášení | - kopie dokumentů | - čestné prohlášení |
| - Zástupce projektového manažera | - čestné prohlášení | - čestné prohlášení | - čestné prohlášen | - čestné prohlášení | - kopie dokumentů |  |
| - Členové pracovní skupiny | - čestné prohlášení | - čestné prohlášení | - čestné prohlášen | - čestné prohlášení |  |  |

VII.8. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit zadávací podmínky v souladu se zákonem.

VII.9. Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.

VII.10. Nabídky uchazečům nebudou vráceny a uchazeč nemá nárok na úhradu žádných nákladů souvisejících s účastí v zadávacím řízení.

- Ing. Ján Štuller

- zmocněnec zadavatele

Příloha č. 1 k č.j.: SÚJB/KÚ/5885/2011 ze dne 6. dubna 2011 – Krycí list nabídky (vzor)

Příloha č. 1 k č.j.: SÚJB/KÚ/5885/2011 ze dne 6. dubna 2011 – Krycí list nabídky (vzor)

Krycí list nabídky

| Zadavatel: | ČR – Státní úřad pro jadernou bezpečnost |
| --- | --- |
| Sídlem: | Senovážné nám. č. 9, 110 00 Praha 1 |
| Název veřejné zakázky: | Posouzení části bezpečnostní dokumentace nového jaderného zdroje a přehodnocení podkladů týkajících se lokality Temelín na základě požadavků Evropské Komise s ohledem na havárii elektrárny Fukušima v Japonsku |

| Druh zadávacího řízení: | Dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) |
| --- | --- |
| Druh veřejné zakázky: | Podlimitní na služby |

- Základní identifikační údaje uchazeče:

| Obchodní firma nebo název: | .............................................. |
| --- | --- |
| Sídlo/místo podnikání: | .............................................. |
| Právní forma: | .............................................. |
| IČ: | .............................................. |
| DIČ: | .............................................. |
| Spisová značka v obchodním rejstříku: | .............................................. |
| Členové statutárního orgánu: | Titul, jméno, příjmení, funkce |
|  | Titul, jméno, příjmení, funkce |
|  | Titul, jméno, příjmení, funkce |
|  | Titul, jméno, příjmení, funkce |
|  | Titul, jméno, příjmení, funkce |
| Osoba oprávněná jednat za uchazeče: | Titul, jméno, příjmení, funkce |
| Telefon/fax: | .............................................. |
| E-mail: | .............................................. |

Poznámka: Podává-li nabídku fyzická osoba uvede následující údaje: obchodní firma nebo jméno, příjmení, místo podnikání, příp. místo trvalého pobytu, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno, kontaktní spojení – telefon, fax, e-mail. V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika uchazeči, bude tabulka vyplněna každým z těchto uchazečů.

- Nabídková cena

| Celková cena v Kč bez DPH | Samostatně DPH sazba DPH (v %) | Samostatně DPH sazba DPH (v Kč) | Celková cena v Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| .................................... | .................................... | .................................... | .................................... |

Seznam osob, s jejichž pomocí uchazeč předpokládá realizaci zakázky

|  |  |  | I. | II. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obchodní firma nebo název: | .............................................. | ................................... | .......... |
|  | Sídlo/místo podnikání: | .............................................. |  |  |
|  | Právní forma: | .............................................. |  |  |
|  | Telefon/fax: | .............................................. |  |  |
|  | E-mail: | .............................................. |  |  |
|  | IČ: | .............................................. |  |  |
|  | DIČ: | .............................................. |  |  |
|  | Osoba oprávněná jednat za uchazeče: | Titul, jméno, příjmení, funkce |  |  |
|  | Osoby zmocněné k dalším jednáním: | Titul, jméno, příjmení, funkce |  |  |

|  |  |  |  | I. | II. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Obchodní firma nebo název: | .............................................. | ................................... |  | .......... |  |
|  | Sídlo/místo podnikání: | .............................................. |  |  |  |  |
|  | Právní forma: | .............................................. |  |  |  |  |
|  | Telefon/fax: | .............................................. |  |  |  |  |
|  | E-mail: | .............................................. |  |  |  |  |
|  | IČ: | .............................................. |  |  |  |  |
|  | DIČ: | .............................................. |  |  |  |  |
|  | Osoba oprávněná jednat za uchazeče: | Titul, jméno, příjmení, funkce |  |  |  |  |
|  | Osoby zmocněné k dalším jednáním: | Titul, jméno, příjmení, funkce |  |  |  |  |

Poznámka: Do sloupce označeného I. uchazeč/zájemce uvede konkrétní část/části plnění, které hodlá zajistit pomocí subdodavatele. Do sloupce označeného II. uchazeč/zájemce uvede procentní podíl subdodavatele na celkovém plnění.

- Oprávněná osoba za uchazeče jednat

| Podpis oprávněné osoby: |  |
| --- | --- |
| Titul, jméno, příjmení: | .............................................. |
| Funkce: | .............................................. |

- OBSAH NABÍDKY *

- KRYCÍ LIST NABÍDKY 									str. …

- NABÍDKOVÁ CENA – PODROBNÉ ČLENĚNÍ 						str. …

- DOKLADY K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE** 						str. …

- SMLOUVA O DÍLO 										str. …

- PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE, ŽE VŠEM PODMÍNKÁM TÉTO VÝZVY

POROZUMĚL 										str. …

- PŘÍPADNÉ DALŠÍ DOKUMENTY 							str. …

* Nabídka bude sestavena v níže uvedeném pořadí a její listy budou číslovány vzestupně jednou číselnou řadou

** Pokud nabídku podává více osob společně nebo se jedná o využití subdodavatelů při plnění zakázky, pak položky takto označené se uvedou tolikrát, kolik je nutné dle zákona tak, aby nabídka více osob společně či pomocí subdodavatelů pokryla v souladu se zákonem veškeré kvalifikační předpoklady vyžadované zákonem a zadavatelem