Uzavírka ul. Dr. Slabihoudka – aktualizace

Ostravské komunikace, a.s. – oddělení dopravního inženýrství, upřesnilo informaci k probíhající akci „Souvislá údržba MK ul. Dr. Slabihoudka“, Dr. Slabihoudka – pokládka A pro 1.– 4. etapu:

Úplná uzavírka 12. – 16. 6. 2024, náhradní termín 19. - 23. 6. 2024. Práce budou probíhat v místě od hospodářského výjezdu z Fakultní nemocnice Ostrava (dále jen „FNO“) po výjezd z hlavní brány FNO, délka cca 200 metrů.

IAD – individuální automobilová doprava

- Uzávěra rozsah – obslužný vjezd u Krevního centra – vjezd urgent – ½ Hlavní brány (zůstává pouze jako vjezd do FNO, výjezd pouze pro RZS).

- Objížďka od Klimkovic – 17. listopadu, vlevo Opavská, vlevo Studentská, vlevo 
Dr. Slabihoudka, vpravo hlavní brána FNO.

- Objížďka od Hlučína, Opavy – 17. listopadu, vpravo K Myslivně, rovně Studenstká, vpravo Dr. Slabihoudka, vpravo Hlavní brána FNO.

- Objížďka od Hlučína, Opavy, ke Krevnímu centru – 17.listopadu, vpravo K Myslivně, vpravo zadní vjezd FNO (za Domem sester), výjezd z FNO – 1. za Domovem sester, 2. za kyslíkovou stanicí FNO.

BUS

- Objížďka od Klimkovic – 17.listopadu, vlevo Opavská, vlevo Studentská.

- Objížďka od Hlučína, Opavy – 17. listopadu, vpravo K Myslivně, rovně Studenstká, od ul. Technologická VTP:

    - 1. vlevo Studentská, vpravo Opavská, vpravo 17.listopadu

    - 2. vpravo Studentská, rovně K Myslivně, vlevo 17.listopadu.

5. etapa: 17.06.2024 – 01.07.2024

Částečná uzavírka – oprava obrub a kostek ve směru od ul. 17. listopadu k ul. Studentské.

6. etapa: 24.06.2024 – 28.07.2024

Částečná uzavírka – oprava obrub, kostek a uličních vpustí ve směru od ul. Studentské k ulici
17. listopadu.

IAD – individuální automobilová doprava

- Rozsah prací – ½ Hlavní brány – ul. Studentská (všechny vjezdy a výjezdy funkční).

- Dr. Slabihoudka jednosměrná pro veškerou dopravu od 17.listopadu k ul. Studentská.

- Objížďka od Opavy – Opavská, vpravo 17.listopadu, vpravo Dr. Slabihoudka, vlevo Hlavní brána FNO.

BUS

- BUS jednosměrně od 17.listopadu k ul. Studentská – AZ zpět na nově zrekonstruované zastávce „Poruba u Nemocnice“.

- Objížďka od ul. Technologická:

      - 1. vlevo Studentská, vpravo Opavská, vpravo 17.listopadu.

      - 2. vpravo Studentská, rovně K Myslivně, vlevo 17.listopadu.